ИТОГОВЫЙ ПЛАН

Коммерческое приложение для Эвотор.Store
Архитектура · Пользовательские истории · API · Дорожная карта

На основе: анализа 8 конкурентов, документации Эвотор.Store,
API Облака V2, Market API V3, 33 пользовательских историй

Дата: 06.06.2026

Версия: 2.0 — Итоговая

API: Облако V2 + Market V3

# 1. Обзор продукта

## 1.1. Что мы строим

Облачное приложение для Эвотор.Store (тип Б — без APK, интеграция через REST API). Единое окно для владельца розничного бизнеса: дашборд, KPI персонала, планы продаж, зарплата, заказ товаров, аналитика.

Цена: 590 ₽/мес за 1 кассу (скидки за количество)

Аудитория: владельцы 1-5 магазинов, 1-10 сотрудников

Платформа: Telegram Mini App (React) + Hono/Node.js backend

API Эвотор: Облако V2 (основной) + Market V3 (магазины/сотрудники)

## 1.2. Ключевые метрики успеха

Пройти ревью Эвотор.Store с первой попытки (≤ 5 раб. дней)

10 платящих пользователей за первый месяц

Retention > 80% после 7-дневного триала

NPS > 40

# 2. API Эвотор — что и как используем

## 2.1. API Облака V2 (основное)

Base URL: https://api.evotor.ru/

Заголовки: Accept: application/vnd.evotor.v2+json, Content-Type: application/vnd.evotor.v2+json

Авторизация: Bearer-токен (OAuth через установку приложения)

| Эндпоинт V2 | Назначение | Наше использование |
| --- | --- | --- |
| GET /stores | Список магазинов | Автоопределение при установке, мультимагазин |
| GET /stores/{id}/documents | Документы (чеки) | Все продажи, агрегация, аналитика |
| GET /employees | Сотрудники | Привязка к продавцам, KPI |
| POST /employees | Создать сотрудника | Регистрация нового продавца |
| GET /stores/{id}/products | Товары | Категории, ABC/XYZ-анализ |
| PUT /stores/{id}/products | Обновить товар | Массовое изменение цен |
| GET /stores/{id}/products/groups | Группы товаров | Настройка категорий |
| GET /devices | Устройства (кассы) | Привязка магазин-терминал |
| Push-уведомления | Отправка на терминал | Алерты, бонусные уведомления |

## 2.2. Market API V3 (вспомогательное)

Base URL: https://mobcashier.evotor.ru/

Назначение: получение магазинов/сотрудников/устройств в контексте пользователя Маркета

| Эндпоинт V3 | Назначение | Наше использование |
| --- | --- | --- |
| GET /api/v3/market/user/{userId}/stores | Магазины пользователя | Первичная установка |
| GET /api/v3/market/user/{userId}/staff | Сотрудники | Привязка продавцов |
| GET /api/v3/market/user/{userId}/devices | Устройства | Привязка касс |

## 2.3. Webhook-и (наш сервер должен обрабатывать)

| Webhook | Событие | Действие системы |
| --- | --- | --- |
| POST /user/create | Создание учётной записи | Создаём tenant, запись в SQLite |
| POST /user/verify | Авторизация | Проверяем подписку, возвращаем JWT |
| POST /user/token | Передача токена | Сохраняем OAuth-токен |
| POST /subscription/event | Изменение подписки | activate / deactivate / trial_end |
| POST /installation/event | Установка / удаление | Добавляем / удаляем магазины |

# 3. Архитектура системы

## 3.1. Компоненты

| Компонент | Стек | Роль |
| --- | --- | --- |
| Telegram Mini App | React + Vite + Tailwind + Telegram SDK | Фронтенд для владельцев и продавцов |
| Backend API | Hono (Node.js + tsx) | Обработка запросов, бизнес-логика |
| DuckDB | Аналитическая БД | Продажи, KPI, остатки, отчёты |
| SQLite | Операционная БД | Tenants, подписки, настройки, пользователи |
| Caddy | Reverse proxy | HTTPS, домен gimolost2.ru |
| Systemd | Управление процессами | Автозапуск, перезапуск |
| Cron / KV | Фоновые задачи | Индексация, дайджесты, алерты |

## 3.2. Multi-tenant изоляция

Каждый tenant (владелец) изолирован на уровне БД-запросов:

tenant_id — обязательное поле во всех таблицах

JWT-middleware извлекает tenant_id из токена

DuckDB — фильтрация WHERE tenant_id = ? в каждом запросе

SQLite — отдельные таблицы с tenant_id primary key

Кэш — префикс ключа = tenant_id

Файлы (share-report) — поддиректория с tenant_id

## 3.3. Поток данных

1. Смарт-терминал → чеки в Облако Эвотор (V2)

2. Наш cron (раз в 5 мин) → GET /stores/{id}/documents → сохраняет в DuckDB

3. Пользователь открывает Mini App → запрос к нашему API

4. Наш API → DuckDB (быстрые ответы, без запросов к Эвотор)

5. Исключения (установка, биллинг) → прямые запросы к API V2/V3

# 4. Сводка пользовательских историй (33 шт.)

## Часть 1: Покупка и установка

US-01: Владелец находит приложение в Эвотор.Store

API: Market V3

US-02: Владелец покупает и устанавливает

API: Webhook install

US-03: Система получает webhook-и от Эвотор

API: Webhook-и

## Часть 2: Онбординг

US-04: Владелец впервые открывает Mini App

API: JWT + Telegram

US-05: Настройка категорий товаров

API: API V2 groups

US-06: Задание планов продаж

API: Settings DB

US-07: Добавление продавцов

API: API V3 staff + V2 employees

## Часть 3: Ежедневная работа

US-08: Владелец: дашборд утром

API: DuckDB + cron index

US-09: Владелец: план-факт по магазинам

API: DuckDB aggregates

US-10: Владелец: эффективность продавцов

API: employeeKpiDaily

US-11: Владелец: контроль открытия магазинов

API: API V2 sessions

US-12: Владелец: утренний дайджест в Telegram

API: Cron + Telegram

US-12a: Продавец: дашборд (мои продажи, план, рейтинг)

API: Роль seller

US-12b: Продавец: план-факт (прогноз, темп, товары)

API: DuckDB open_user_uuid

US-12c: Продавец: мотивационные уведомления

API: Cron + Telegram

## Часть 4: Зарплата

US-13: Настройка формулы зарплаты

API: SalaryWidget

US-14: Зарплатная ведомость

API: salaryData + план

## Часть 5: Заказ товаров

US-15: Автозаказ на основе SMA

API: DuckDB + stock

## Часть 6: Мёртвые остатки

US-16: Выявление неликвидных товаров

API: DuckDB + stock

## Часть 7: Отчёты

US-17: Отчёт по продажам за период

API: DuckDB

US-18: Отчёт о прибыли

API: DuckDB + расходы

## Часть 8: НОВЫЕ функции

US-19: Бонусная программа лояльности

API: API V2 + бонусы

US-20: ABC/XYZ-анализ товаров

API: DuckDB SQL

US-21: Платёжный календарь

API: Settings + прогноз

US-22: Журнал подозрительных операций

API: Анализ чеков

US-23: Автоотчёты на email

API: Cron + nodemailer

## Часть 9: Продавец

US-24: Продавец видит свои показатели

API: JWT role seller

US-25: Продавец смотрит свою зарплату

API: Роль seller

## Часть 10: Подписка

US-26: Управление подпиской

API: SQLite + webhook

US-27: Окончание пробного периода

API: Cron + уведомление

## Часть 11: Админ

US-28: Администратор управляет настройками

API: JWT role admin

## Часть 12: Сеть

US-29: Владелец сети управляет магазинами

API: Мульти-магазин

## Часть 13: Алерты

US-30: Критические уведомления

API: Cron + Telegram

# 4.5. Работа персонала в Mini App — полный путь продавца

Продавец — ключевой пользователь приложения наравне с владельцем. Ниже — полный набор функций, доступных продавцу.

## 4.5.1. Регистрация и первый вход

Продавец получает приглашение от владельца:

Владелец в Настройках → Продавцы → Добавить → вводит Telegram @username

Система через Market API V3 получает employee_uuid и сопоставляет

Продавец получает сообщение в Telegram: «Вас добавили в EvoDash. Нажмите Запустить»

Первый вход: продавец открывает Mini App → система аутентифицирует через Telegram → роль "seller"

JWT-токен содержит: tenant_id, role=seller, employee_uuid, store_uuid

## 4.5.2. Дашборд продавца

После входа продавец видит упрощённый дашборд (4 виджета):

| Виджет | Содержание |
| --- | --- |
| Мои продажи сегодня | Сумма личных продаж за текущий день, обновляется каждые 60 сек |
| Мой план | Прогресс-бар: план / факт / % выполнения. «До плана осталось 1 200₽» |
| Мой рейтинг | Позиция среди продавцов магазина (без цифр других — только «Вы 1 из 3») |
| Моя зарплата | Начислено за текущий месяц: оклад + бонусы − штрафы |

Что продавец НЕ видит:

Выручку всего магазина

Данные других продавцов

Расходы, прибыль, финансовые отчёты

Настройки, категории, планы других

Мёртвые остатки, заказ товаров

## 4.5.3. План-факт продавца

Продавец нажимает на виджет «Мой план» → раскрывается детализация:

| Показатель | Пример |
| --- | --- |
| Личный план на сегодня | 5 200₽ (задаётся владельцем) |
| Факт на сейчас | 3 800₽ (73%) |
| Прогноз на конец дня | ≈ 6 200₽ — успеваешь! ✅ |
| Нужный темп | 350₽/час |
| Текущий темп | 475₽/час — выше нужного! |
| Проданные товары | Список: что продал, сколько штук, на какую сумму |
| Сравнение со вчера | В это время вчера: 3 200₽ → сегодня +600₽ (+19%) |

## 4.5.4. Зарплата продавца

Продавец нажимает «Моя зарплата» → видит детализацию:

| Строка | Расчёт |
| --- | --- |
| Оклад | 2 000₽ — фиксированно |
| Бонус с личных продаж | 3% от 86 400₽ = 2 592₽ |
| Бонус за выполнение плана | План выполнен 22 из 30 дней = 367₽ (пропорционально) |
| Штрафы за опоздания | 2 опоздания × 100₽ = −200₽ |
| ИТОГО к выплате | 4 759₽ |
| Прогноз на конец месяца | ≈ 5 100₽ при текущем темпе |

Продавец может переключать периоды: текущий месяц / прошлый месяц / произвольный.

## 4.5.5. Уведомления продавцу

Продавец получает автоматические уведомления в Telegram:

«Доброе утро! Сегодня твой план: 5 200₽. Удачи!» — в 08:00

«Ты выполнил план на 50%! Осталось 2 600₽» — при достижении 50%

«План выполнен на 100%! Отличная работа! 🎉» — при выполнении

«До конца смены 2 часа, план выполнен на 70%. Нужно ускориться!» — за 2 часа до закрытия

«Твоя зарплата за месяц: 4 759₽. Подробнее в приложении» — 1-го числа

## 4.5.6. Сравнение с коллегами (обезличенное)

Продавец видит только свою позицию в рейтинге без цифр других:

«Ты на 1 месте из 3 продавцов 🥇»

«Ты на 2 месте из 3. До лидера ~850₽ 💪»

Никаких имён, сумм, или возможности вычислить чужие показатели

## 4.5.7. Техническая реализация роли seller

| Аспект | Реализация |
| --- | --- |
| JWT scope | role=seller, employee_uuid, store_uuid, tenant_id |
| Middleware | При каждом API-запросе: проверка роли → фильтрация данных |
| DuckDB-запросы | WHERE tenant_id=? AND open_user_uuid=? (только свои продажи) |
| План | Из tenant_settings → личный план магазина (общий на всех продавцов или персональный) |
| Рейтинг | SQL: RANK() OVER (ORDER BY revenue DESC) — возвращаем только позицию без чужих данных |
| Зарплата | Расчёт на основе личных продаж + общих настроек бонусов |

# 5. Функции конкурентов для внедрения

На основе анализа 8 конкурентов (МойСклад, СБИС, 1С:Розница, Контур.Маркет, Adesk, Prognoz.me, HEADO, приложения Эвотор.Store). Указаны только отсутствующие у нас функции.

## 5.1. Уже есть у нас (не внедряем)

Расчёт зарплаты с бонусами (только у нас, СБИС и 1С)

План-факт по категориям (только у нас и 1С)

AI-инсайты (только у нас)

Telegram Mini App (только у нас и Adesk)

Мёртвые остатки (только у нас)

Автозаказ товаров (у нас, МойСклад и СБИС)

Дашборд «всё в одном окне» (у нас и МойСклад)

## 5.2. Внедряем — приоритеты

### 🔴 Этап 1 — MVP (до запуска)

| Функция | У конкурентов | Техническая реализация | История |
| --- | --- | --- | --- |
| Бонусная программа лояльности | МойСклад, СБИС, 1С | API V2: бонусная система встроена в Эвотор | US-19 |
| ABC/XYZ-анализ товаров | 1С, МойСклад | SQL-запросы по данным продаж из DuckDB | US-20 |

### 🟡 Этап 2 — первые 3 мес.

| Функция | У конкурентов | Техническая реализация | История |
| --- | --- | --- | --- |
| Платёжный календарь | Adesk | Прогноз на основе истории + ручной ввод расходов | US-21 |
| Журнал подозрительных операций | СБИС | Анализ чеков: скидки, удаления, возвраты | US-22 |
| Автоотчёты на email | МойСклад | Cron + nodemailer, PDF/Excel | US-23 |
| RFM-сегментация клиентов | МойСклад, СБИС | SQL по истории покупок клиента | — |

### 🟢 Этап 3 — 3-6 мес.

| Функция | У конкурентов | Техническая реализация | История |
| --- | --- | --- | --- |
| Массовое изменение цен | СБИС, МойСклад | API V2: PUT /products (bulk) | — |
| Учёт сроков годности | МойСклад, 1С, СБИС | Доп. поле в карточке товара, алерты | — |
| Персональные рассылки | МойСклад, СБИС | SMS/email API (SMS.ru / Unisender) | — |
| Подарочные сертификаты | СБИС, 1С | API V2: подарочные карты | — |

### ⚪ Этап 4 — 6-12 мес.

| Функция | У конкурентов | Техническая реализация | История |
| --- | --- | --- | --- |
| Инвентаризация со смартфона | МойСклад, СБИС | Камера + API V2 products | — |
| Интеграция с маркетплейсами | МойСклад, СБИС | Ozon/WB API | — |
| ЭДО с поставщиками | МойСклад, СБИС | Сторонний сервис ЭДО | — |

# 6. Дорожная карта разработки

## Этап 1: Подготовка (недели 1-2)

Создать SQLite-таблицы: tenants, tenant_stores, tenant_subscriptions, tenant_settings, tenant_employees

Реализовать JWT-middleware с tenant_id изоляцией

Реализовать 5 webhook-эндпоинтов (user/create, verify, token, subscription, installation)

Вынести хардкоды (магазины, категории, токены) в tenant_settings

Создать универсальный конфигуратор категорий (интерфейс + API)

Интеграция OAuth с Эвотор (получение токена через Market API V3)

## Этап 2: Ядро + Онбординг (недели 3-5)

Адаптировать PlanStatusWidget под настраиваемые категории (tenant_id)

Адаптировать SalaryWidget под мультитенантность

Адаптировать SellerPerformance под tenant_id

Адаптировать StoreOpeningStatus, DeadStock, Order под tenant_id

Адаптировать все отчёты (продажи, прибыль, зарплата, открытия)

Создать онбординг: 3 шага (категории → планы → продавцы)

Реализовать роли: owner, admin, seller (разные JWT scopes)

Продавец: свой дашборд, своя зарплата (US-24, US-25)

## Этап 3: Новые функции MVP (недели 6-8)

Бонусная программа лояльности (US-19) — настройка + начисление через API V2

ABC/XYZ-анализ товаров (US-20) — SQL-запросы + матрица

Платёжный календарь (US-21) — прогноз + ручной ввод расходов

Журнал подозрительных операций (US-22) — анализ аномалий в чеках

Автоотчёты на email (US-23) — cron + nodemailer, PDF/Excel

Утренний дайджест (US-12) — адаптировать под tenant_id

## Этап 4: Биллинг и интеграция (недели 7-9)

Webhook subscription/event → активация/деактивация/триал

Страница «Подписка» в Mini App (US-26)

Автоуведомления об окончании триала (US-27)

Тестирование установки через Эвотор.Store (режим разработчика)

Оформление страницы приложения: иконка, скриншоты, описание, инструкция

Подача заявки в реестр отечественного ПО

## Этап 5: Запуск (недели 10-11)

Подача на ревью в Эвотор.Store

Закрытое тестирование с 3-5 пользователями

Исправление замечаний ревью

Публикация

Поддержка первой недели (быстрые фиксы)

## Этап 6: Рост (после запуска)

RFM-сегментация клиентов

Массовое изменение цен

Учёт сроков годности

Персональные рассылки (SMS/email)

Инвентаризация со смартфона

Интеграция с маркетплейсами (Ozon, WB)

Подарочные сертификаты

ЭДО с поставщиками

# 7. Карта экранов Mini App

| Экран | Роли | Содержание | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный дашборд (owner) | owner, admin | Выручка, темп, статус открытия, KPI, алерты | DuckDB (cron) |
| Главный дашборд (seller) | seller | Мои продажи, мой план, рейтинг, моя зарплата | DuckDB (open_user_uuid) |
| Мой план | seller | План-факт, прогноз, темп, проданные товары, сравнение со вчера | DuckDB + plan |
| Моя зарплата | seller | Оклад + бонусы + штрафы, прогноз, история | salaryData |
| План-факт (магазины) | owner, admin | Карточки магазинов → прогноз, товары, сравнение | DuckDB + API V2 |
| Продавцы (KPI) | owner, admin | Рейтинг, выручка, чеки, ₽/час | employeeKpiDaily |
| Зарплата (ведомость) | owner, admin | Ведомость, фильтр по периоду, PDF | salaryData + план |
| Заказ товаров | owner, admin | Авторасчёт SMA, ручная корректировка | DuckDB + stock |
| Мёртвые остатки | owner, admin | Неликвиды, фильтр, уценка | DuckDB + stock |
| ABC/XYZ-анализ | owner | Матрица, рекомендации | DuckDB SQL |
| Платёжный календарь | owner | График 30 дней, прогноз разрывов | Settings DB |
| Журнал операций | owner | Подозрительные чеки, фильтры | Анализ чеков |
| Бонусная программа | owner, admin | Настройки, отчёт по клиентам | API V2 бонусы |
| Отчёты | owner, admin | Продажи, прибыль, PDF/Excel | DuckDB |
| Настройки | owner, admin | Категории, планы, продавцы, уведомления | SQLite settings |
| Подписка | owner | Тариф, оплата, история | SQLite subs |
| Онбординг | новый user | 3 шага: категории → планы → продавцы | API V2/V3 + SQLite |

# 8. Схема базы данных

## 8.1. SQLite — операционная БД (настройки, аккаунты)

| Таблица | Поля |
| --- | --- |
| tenants | id, evotor_user_id, tg_user_id, company_name, status, created_at |
| tenant_stores | id, tenant_id, store_uuid, store_name, device_uuid, status |
| tenant_subscriptions | id, tenant_id, plan_tier, price, status, trial_until, valid_until |
| tenant_settings | tenant_id, settings_json (категории, планы, бонусы, уведомления) |
| tenant_employees | id, tenant_id, employee_uuid, tg_user_id, role, store_uuid |

## 8.2. DuckDB — аналитическая БД (существующая, адаптировать)

| Таблица | Адаптация |
| --- | --- |
| positions | + tenant_id, store_uuid, doc_id, product_name, quantity, sum, cost_price |
| sells | + tenant_id, store_uuid, doc_id, close_date, open_user_uuid, total |
| plan | + tenant_id, shop_uuid, month, daily_plan, category |
| salaryData | + tenant_id, employee_uuid, period, base, bonus, penalty |
| stockSnapshots | + tenant_id, store_uuid, product_name, quantity, cost_price, updated_at |
| employeeKpiDaily | + tenant_id, employee_uuid, date, revenue, checks, avg_check |

# 9. План запуска в Эвотор.Store

## 9.1. Страница приложения

| Элемент | Значение |
| --- | --- |
| Иконка | 300×300 px, без текста, охранная зона 40 px |
| Название | EvoDash: Аналитика и KPI |
| Слоган | Всё для управления магазином в одном окне |
| Скриншоты | 5-7 шт: дашборд, план-факт, зарплата, KPI, отчёты |
| Описание | Дашборд, KPI сотрудников, планы продаж, автозаказ, зарплата — без Excel |
| Цена | 590 ₽/мес (1 касса), 1 062 ₽/мес (2 кассы), 1 652 ₽/мес (3 кассы) |
| Триал | 7 дней |
| Поддержка | Telegram @evodash_support, email support@evodash.ru |

## 9.2. Чек-лист перед ревью

1. Иконка 300×300 соответствует требованиям

2. Не менее 3 скриншотов (рекомендуется 5+)

3. Заполнено поле «Новости последнего обновления»

4. Указаны контакты техподдержки

5. Описание 2-3 предложения о решаемой проблеме

6. Ключевые слова (до 15)

7. Инструкция по установке и использованию

8. Совместимость с моделями Эвотор указана

9. Приложение работает на тестовых кассах (установка/удаление)

10. Webhook-и обрабатываются без ошибок

11. Биллинг: trial → activate → deactivate → reactivate

12. Роли: owner видит всё, seller только себя, admin настройки

13. Заявка в реестр отечественного ПО подана

# 10. Финансовая модель

## 10.1. Тарифы и выручка

| Тариф | Цена клиенту ₽/мес | Наша доля ₽/мес | 10 клиентов | 25 клиентов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 касса | 590 | 295 | 2 950 | 7 375 |
| 2 кассы (−10%) | 1 062 | 531 | 5 310 | 13 275 |
| 3 кассы (−10%) | 1 593 | 797 | 7 965 | 19 913 |
| 5 касс (−15%) | 2 508 | 1 254 | 12 540 | 31 350 |
| 10 касс (−20%) | 4 720 | 2 360 | 23 600 | 59 000 |

Комиссия Эвотор: 50%. Точка безубыточности: ~25 активных подписок по 1 кассе.

## 10.2. Расходы (ежемесячно)

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| Сервер (Hetzner CX22) | ~5 000 ₽ |
| Домен + Caddy | ~500 ₽ |
| AI API (DeepSeek) | ~2 000 ₽ |
| Email-рассылки (SMS.ru) | ~1 000 ₽ |
| Итого | ~8 500 ₽ |

— Конец документа —