ПЛАН ПЕРЕХОДА

evo-app → Коммерческий продукт
для Эвотор.Store

Дата: 06.06.2026

Версия: 1.0

Статус: Проект

# Содержание

1. Введение и цели

2. Полный аудит текущего функционала

3. Архитектура коммерческого продукта

4. Регистрация и верификация пользователей

5. Регистрация продавцов и управление персоналом

6. Система подписки и биллинга

7. Мультиарендность (multi-tenant)

8. План рефакторинга: что оставить / убрать / добавить

9. Дорожная карта разработки

10. План запуска в Эвотор.Store

11. Финансовая модель

12. Чек-лист готовности

# 1. Введение и цели

Текущий evo-app — это Telegram Mini App для управления сетью из 3 магазинов (Победа, Твардоского, 45) в Смоленске. Приложение закрытое: доступ по Telegram ID, все настройки захардкожены.

Цель: превратить evo-app в коммерческий продукт для публикации в Эвотор.Store, доступный любому владельцу розничного бизнеса на Эвотор.

## 1.1. Ключевые метрики успеха

Пройти ревью Эвотор.Store с первого раза

10 платящих пользователей за первый месяц

Retention > 80% после триального периода

NPS > 40

# 2. Полный аудит текущего функционала

## 2.1. Дашборд (Home)

Главная страница Mini App с виджетами:

Выручка сегодня (RevenueWidget) — с детализацией по магазинам

Финансы (FinanceWidget) — выручка, расходы, чистая прибыль

Темп продаж (SalesTempoWidget) — темп vs вчера, прогноз на конец дня

Здоровье остатков (StockHealthWidget) — товары с риском дефицита

Лучший магазин (BestShopWidget) — рейтинг по выручке

Топ-товар (TopProductWidget) — самый продаваемый товар

Эффективность продавцов (SellerPerformanceWidget) — KPI по продавцам

План-факт по вейпам (PlanStatusWidget) — планы и выполнение по магазинам

Зарплата (SalaryWidget) — расчёт зарплаты с бонусами

Аксессуары (AccessoriesWidget) — продажи аксессуаров

Статус открытия (StoreOpeningStatusWidget) — контроль открытия/закрытия

Оповещения (TodayAlertsWidget) — критические события

Быстрые действия (QuickActionsWidget) — заказ товаров, отчёты

Ежедневный брифинг (DailyBriefing) — сводка утром

AI-секция (DashboardSummaryAiSection) — AI-анализ дня

## 2.2. Отчёты

PlanMetrics — метрики плана

PlanSalesReport — отчёт по плановым продажам

SalaryReport — зарплатный отчёт

SalesTodayReport — продажи за сегодня

SalestReportForThePeriod — продажи за период

ProfitReportPage — отчёт о прибыли

PeriodComparison — сравнение периодов

StaffRatingsReport — рейтинг сотрудников

Orders — заказ товаров

QuantityTable — количественная таблица

SchedulesReport — графики работы

ScheduleTable — таблица графиков

StoreOpeningReport — отчёт об открытиях

StoreOpeningsAdminReport — админ-отчёт открытий

DeadStock — мёртвые остатки

SellerPerformance — эффективность продавцов

## 2.3. Управление магазинами и сотрудниками

Регистрация сотрудников (employees/register)

Привязка сотрудник-магазин (employee/and-store/name-uuid)

Роли сотрудников (employee-role)

Статус открытия магазинов (shops-opening-status)

POS-сессии (pos-sessions)

Открытие/закрытие магазина (open-store, finish-opening)

Фотооткрытия (opening-photos) — загрузка и хранение фото

Управление графиками (schedules)

## 2.4. Товары и остатки

Мёртвые остатки (deadStocksRoutes) — выявление неликвидных товаров

Топ-товары (topProducts) — в финансовом отчёте

Группы товаров (groups, groups-by-shop) — управление категориями

Аксессуары (accessoriesSales) — отдельный учёт

Stock-отчёт (stock-report) — текущие остатки

## 2.5. Заказ товаров

POST /order — заказ товаров на основе прогноза (SMA)

POST /order-v2 — улучшенный прогноз заказа

Анализ остатков и скорости продаж

Расчёт оптимального заказа

## 2.6. Telegram-интеграция

Telegram Mini App (фронтенд)

Подписка/отписка от уведомлений (subscribe/unsubscribe)

Ежедневный дайджест и алерты (digestAndAlerts)

Темп-алерты (tempoAlerts)

Индексация документов Эвотор (indexEvotorDocuments)

Бот @assistantairu_bot для бухгалтеров

Канал @assistentbuh для новостей

## 2.7. AI-функции

AI-инсайты (AiInsights) — анализ трендов

AI-сводка директора (director/summary, overview)

AI-тепловая карта (director/heatmap)

AI-здоровье остатков (director/stock-health)

Генерация PDF (generate-pdf)

Кэширование AI-ответов (aiHistory, aiInsightsCache)

## 2.8. База данных (DuckDB)

Основные таблицы и репозитории:

plan — планы продаж (shop_uuid, month, daily_plan)

accessories — аксессуары

salaryBonus — настройки бонусов

salaryData — данные зарплаты

employeeKpiDaily — KPI сотрудников по дням

employeesDetails — детали сотрудников

normalizedSales — нормализованные продажи

salesHourly — почасовые продажи

indexDocuments — индексированные документы

documents — документы

products — товары

stockSnapshots — снимки остатков

onecPrices — цены 1С

schedule — графики

openShops / openStores — статус открытия

openingPhotos — фото открытий

profitReportSnapshots — снимки отчётов прибыли

tgSubscriptions — подписки Telegram

metricsMinute — поминутные метрики

appEvents — события приложения

aiHistory / aiInsightsCache — история AI

# 3. Архитектура коммерческого продукта

## 3.1. Текущая архитектура

Сейчас: монолитное приложение на Hono (Node.js/tsx) + React-фронтенд (Telegram Mini App). Всё завязано на 3 конкретных магазина и одного владельца.

## 3.2. Целевая архитектура

Коммерческий продукт будет поддерживать множество независимых владельцев (multi-tenant):

Владелец — покупает подписку в Эвотор.Store, получает доступ

Магазины — автоопределяются через API Эвотор при установке

Продавцы — регистрируются владельцем через Mini App

Категории товаров — настраиваются владельцем (не хардкод)

Планы — задаются владельцем на магазин/категорию

## 3.3. Стек технологий (сохраняем)

| Компонент | Стек |
| --- | --- |
| Фронтенд | React + Vite + Tailwind + Telegram Mini App SDK |
| Бэкенд | Hono (Node.js + tsx) |
| База данных | DuckDB (аналитика) + SQLite (settings/accounts) |
| API Эвотор | REST API Облака v2 |
| Кэш | KV (Cloudflare Workers KV или Redis) |
| AI | DeepSeek / OpenAI (опционально) |
| Деплой | Linux-сервер, systemd, Caddy (reverse proxy) |

# 4. Регистрация и верификация пользователей

## 4.1. Сценарий: владелец покупает приложение

1. Владелец находит приложение в Эвотор.Store через смарт-терминал

2. Нажимает «Установить» → выбирает тариф → оплачивает подписку

3. Эвотор отправляет webhook POST /user/create на наш сервер

4. Мы создаём аккаунт владельца (user_id = Evotor user ID)

5. Эвотор отправляет GET /stores — получаем магазины владельца

6. Владелец открывает Mini App (Telegram) и авторизуется через Эвотор OAuth

7. Проходит онбординг (3 шага: категории → планы → продавцы)

## 4.2. Сценарий: верификация через Эвотор

Верификация происходит на стороне Эвотор.Store:

Владелец уже верифицирован как пользователь Эвотор (договор, ККТ)

Нам не нужно собирать паспортные данные — Эвотор гарантирует личность

При установке приложения Эвотор передаёт: user_id, store_id, device_id

Мы проверяем подписку через webhook subscription/event

Для доступа к API Облака используем OAuth-токен, полученный при установке

## 4.3. Webhook-интеграция

Наш сервер должен обрабатывать следующие webhook-и от Эвотор:

| Webhook | Событие | Наше действие |
| --- | --- | --- |
| POST /user/create | Создание учётной записи пользователя | Создаём tenant-запись |
| POST /user/verify | Авторизация пользователя | Проверяем подписку, возвращаем токен |
| POST /user/token | Передача токена | Сохраняем OAuth-токен |
| POST /subscription/event | Изменение подписки | Активируем / деактивируем доступ |
| POST /installation/event | Установка / удаление | Добавляем / убираем магазин |

## 4.4. База пользователей

Новая таблица в SQLite (настройки/аккаунты):

| Таблица | Описание |
| --- | --- |
| tenants | Владельцы: id, evotor_user_id, tg_user_id, status, created_at |
| tenant_stores | Магазины: id, tenant_id, store_uuid, store_name, status |
| tenant_subscriptions | Подписки: id, tenant_id, plan, status, valid_until |
| tenant_settings | Настройки: tenant_id, категории, планы, бонусы (JSON) |
| tenant_employees | Продавцы: id, tenant_id, employee_uuid, name, role, tg_id |

# 5. Регистрация продавцов и управление персоналом

## 5.1. Как владелец добавляет продавца

1. Владелец в Mini App → раздел «Сотрудники» → «Добавить»

2. Вводит имя продавца и его Telegram ID (или @username)

3. Система через API Эвотор получает employee_uuid

4. Привязывает продавца к магазину (tenant_stores)

5. Продавец получает приглашение в Telegram боте

6. Продавец видит только свои показатели (роль «seller»)

## 5.2. Роли пользователей

| Роль | Название | Права |
| --- | --- | --- |
| owner | Владелец | Полный доступ ко всем магазинам, настройкам, отчётам |
| admin | Администратор | Управление продавцами, категориями, планами |
| seller | Продавец | Только свои продажи, планы, зарплата |

## 5.3. Привязка продаж к продавцу

Эвотор API возвращает open_user_uuid для каждого чека. Этот UUID связывает продажу с конкретным продавцом. В нашей системе:

Каждый чек индексируется с employee_uuid

KPI считается на основе этой привязки

Зарплата = оклад + бонус от личных продаж

# 6. Система подписки и биллинга

## 6.1. Модель монетизации

В соответствии с требованиями Эвотор.Store:

Базовая цена: 590 ₽/мес за 1 кассу (с НДС)

Скидка 15% при оплате за год

Скидка за количество: 2-3 кассы 10%, 4-10 касс 20%, 11+ касс 30%

Триальный период: 7 дней

Бесплатное размещение НЕ допускается

## 6.2. Как работает биллинг

1. Пользователь выбирает тариф в Эвотор.Store → оплачивает

2. Эвотор обрабатывает платёж и отправляет subscription/event

3. Мы активируем подписку в tenant_subscriptions

4. За 5 дней до окончания пользователь получает уведомление

5. При неоплате → статус INACTIVE, доступ ограничен (только чтение)

6. Выручка распределяется: 50% нам, 50% Эвотор

## 6.3. Реестр отечественного ПО

Критически важно: если приложение НЕ в реестре Минцифры, Эвотор добавляет 20% НДС к стоимости для клиента. При цене 590 ₽ клиент заплатит 708 ₽.

План: подать заявку на включение в реестр отечественного ПО через Госуслуги (ЕСИА) до запуска.

# 7. Мультиарендность (multi-tenant)

## 7.1. Изоляция данных

Каждый владелец (tenant) видит только свои данные:

tenant_id — ключ изоляции на всех таблицах

API-запросы фильтруются по tenant_id из JWT-токена

DuckDB: отдельная схема или фильтр tenant_id в каждом запросе

Кэш: префикс ключа = tenant_id

Файлы (share-report): директория с tenant_id

## 7.2. Техническая реализация

Middleware для Hono:

1. Извлекает JWT-токен из заголовка Authorization

2. Декодирует tenant_id, роль, scope

3. Добавляет в контекст запроса (c.var.tenantId)

4. Все репозитории принимают tenantId первым параметром

5. SQL-запросы: WHERE tenant_id = ?

# 8. План рефакторинга: что оставить / убрать / добавить

## 8.1. Оставить (ядро продукта)

| Функция | Обоснование |
| --- | --- |
| Дашборд (все виджеты) | Главная ценность — «всё в одном окне» |
| План-факт (PlanStatusWidget) | Уникальная фича, нет на рынке |
| Зарплата (SalaryWidget) | Убивает Excel |
| Эффективность продавцов | KPI + рейтинги |
| Статус открытия магазинов | Контроль дисциплины |
| Заказ товаров (order/order-v2) | Прогноз + автозаказ |
| Мёртвые остатки (DeadStock) | Оптимизация склада |
| Финансовый отчёт | Прибыль, расходы, метрики |
| Отчёты за период | Все отчёты — востребованы |
| Telegram Mini App | Мобильный доступ |
| Уведомления (дайджест + алерты) | Удержание пользователя |
| AI-инсайты | Дифференциатор |
| Share-отчёт (изображение) | Шеринг с командой |
| Генерация PDF | Экспорт |
| Графики работы | Управление сменами |

## 8.2. Убрать / заменить

| Что убрать | На что заменить |
| --- | --- |
| Хардкод вейп-групп | Заменить на настраиваемые категории |
| Хардкод 3 магазинов | Автоопределение через API Эвотор |
| Хардкод токенов | OAuth через Эвотор.Store |
| Хардкод Telegram ID | Привязка при регистрации |
| @assistantairu_bot (бухгалтер) | Не относится к продукту |
| Канал @assistentbuh | Не относится к продукту |
| 1С-интеграция (onec) | Опциональный модуль, убрать из MVP |
| Хардкод MSK+3 таймзоны | Настройка в профиле tenant |

## 8.3. Добавить (новый функционал)

| Приоритет | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| 🔥 Онбординг | Мастер настройки (3 шага) при первом входе |  |
| 🔥 Категории товаров | Интерфейс настройки категорий владельцем |  |
| 🔥 Управление планами | Назначение планов по магазинам/категориям |  |
| 🔥 Webhook-обработчик | user/create, verify, token, subscription, installation |  |
| 🔥 JWT-авторизация | Middleware + tenant_id изоляция |  |
| 🔥 Тарифы и биллинг | Интеграция с биллингом Эвотор.Store |  |
| 🟡 Профиль магазина | Название, логотип, таймзона |  |
| 🟡 Белый лейбл | Лого владельца в Mini App |  |
| 🟡 Тёмная тема (сохранить) | Уже есть, сохранить переключение |  |
| 🟡 Экспорт в Excel | Дополнительно к PDF и JPEG |  |
| 🟢 Бенчмарки | Сравнение с другими магазинами отрасли |  |
| 🟢 Радар аномалий | Автоопределение подозрительных чеков |  |
| 🟢 Мобильные push | Вместо только Telegram-уведомлений |  |

# 9. Дорожная карта разработки

## 9.1. Этап 1: Подготовка (2 недели)

Добавить таблицу tenants в SQLite

Реализовать JWT-middleware и tenant_id-изоляцию

Вынести все хардкоды в tenant_settings (JSON)

Создать универсальный конфигуратор категорий

Подготовить webhook-эндпоинты для Эвотор

## 9.2. Этап 2: Ядро (3 недели)

Адаптировать PlanStatusWidget под настраиваемые категории

Адаптировать SalaryWidget под мультитенантность

Адаптировать SellerPerformance под tenant_id

Адаптировать StoreOpeningStatus под tenant_id

Адаптировать DeadStock под tenant_id

Адаптировать Order (order-v2) под tenant_id

Адаптировать все отчёты под tenant_id

Создать онбординг (3 шага: категории → планы → продавцы)

## 9.3. Этап 3: Биллинг и интеграция (2 недели)

Webhook subscription/event → активация/деактивация

Интеграция с OAuth Эвотор

Тестирование установки через Эвотор.Store

Страница приложения в Маркете (иконка, скриншоты, описание)

Инструкция по установке и использованию

## 9.4. Этап 4: Запуск (2 недели)

Подача на ревью в Эвотор.Store

Закрытое тестирование с 3-5 пользователями

Исправление замечаний

Публикация

Поддержка первой недели

## 9.5. Этап 5: Рост (после запуска)

Бенчмарки по отраслям

Расширенная AI-аналитика

Партнёрская программа

Мобильные push-уведомления

Белый лейбл (логотип владельца)

# 10. План запуска в Эвотор.Store

## 10.1. Оформление страницы приложения

| Элемент | Требование |
| --- | --- |
| Иконка | 300×300 px, без текста, охранная зона 40 px |
| Название | До 30 символов, например «EvoDash: Аналитика» |
| Слоган | До 90 символов |
| Скриншоты | Минимум 3, рекомендовано 5-7 |
| Описание | 2-3 предложения о решаемой проблеме |
| Ключевые слова | До 15 слов |
| Видео | Опционально, обзор приложения |
| Контакты поддержки | Email и Telegram |
| Инструкция | Пошаговая установка и настройка |

## 10.2. Процесс ревью

1. Загружаем черновик приложения

2. Добавляем 5 тестировщиков (до 7 тестовых касс на каждого)

3. Проверяем установку, работу API, биллинг

4. Отправляем на ревью (до 5 рабочих дней)

5. Получаем одобрение → самостоятельно публикуем

## 10.3. Чек-лист перед отправкой на ревью

1. Иконка соответствует требованиям

2. Не менее 3 скриншотов

3. Заполнено поле «Новости последнего обновления»

4. Указаны контакты техподдержки

5. Описание 2-3 предложения

6. Ключевые слова (до 15)

7. Инструкция по установке

8. Все поля тарифа заполнены

9. Совместимость с моделями Эвотор указана

10. Приложение работает на тестовых кассах

11. Проверена установка и удаление

12. Проверен биллинг

# 11. Финансовая модель

## 11.1. Доходы (прогноз)

| Тариф | Цена клиенту | Наша доля (50%) |
| --- | --- | --- |
| 1 касса | 590 | 295 |
| 1 касса (год, -15%) | 6 018 | 3 009 |
| 3 кассы (мес, -10%) | 1 593 | 797 |
| 10 касс (мес, -20%) | 4 720 | 2 360 |

## 11.2. Расходы (ежемесячно)

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| Сервер (Hetzner) | ~5 000 ₽ |
| Домены + Caddy | ~500 ₽ |
| AI API (DeepSeek) | ~2 000 ₽ |
| Поддержка | личное время |

Точка безубыточности: ~25 активных подписок (по 1 кассе) = 7 375 ₽/мес нашей доли.

# 12. Чек-лист готовности к запуску

## Технические

Все хардкоды вынесены в tenant_settings

JWT-middleware работает на всех эндпоинтах

Tenant-изоляция проверена (А не видит данные Б)

Webhook-и Эвотор обрабатываются

Биллинг интегрирован (subscription/event)

Онбординг протестирован на новом аккаунте

Все отчёты работают с tenant_id

Telegram Mini App открывается у нового пользователя

Уведомления работают (дайджест + алерты)

## Маркетинг

Страница в Эвотор.Store заполнена

Иконка 300×300 готова

5 скриншотов подготовлено

Видео-обзор (опционально)

Лендинг / сайт продукта

Email техподдержки

Группа в Telegram для пользователей

## Юридические

Подана заявка в реестр отечественного ПО

Оферта (на основе шаблона Эвотор)

Политика конфиденциальности

Согласие на обработку данных

— Конец документа —